Здравствуйте. Сегодня мы показываем результаты нашей работы в течение 6 недель по проекту заказа еды для сотрудников компании TraveLline (TL food)

Прежде всего, давайте представлю команду, которая разрабатывала продукт.

Я, менеджер проекта, Игнатьев Владислав,

Иванов Дмитрий, разработчик проекта,

Крашенинников Александр, ведущий разработчик проекта,

Мыза Артем, фронтенд-разработчик,

Видякин Егор, фронтенд-разработчик,

Куликов Роман, разработчик проекта,

Горник Мария, тестировщик

Комиссарова Арина, дизайнер нашей команд.

Как мы организовывали наш рабочий процесс?

Для начала, мне как менеджеру проекта, надо было уделить внимание следующим аспектам:

1. Где проводить онлайн-встречи?
2. Как организовать рабочее общение?
3. Какую систему управления проектами использовать?

Именно эти вопросы были решены в первую неделю проекта:

1. Организовать беседу в телеграм и там в голосовых чатах проводить созвоны
   * 1. Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт

        Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.
2. Использовать Youtrack для системы управления проектом

После того, как были выбраны эти аспекты. Нужно было посмотреть, а было ли сделано чт